ESCOPO TÉCNICO - ADITIVO CONTRATUAL

# Sistema Caleidoscópio

Data: 12 de Fevereiro de 2026

Versão: 4.0 - ATUALIZADA

# Sumário

Este documento apresenta a proposta comercial para desenvolvimento de novas funcionalidades financeiras, de gestão e clínicas

para o Sistema Caleidoscópio Educacional, configurando um aditivo contratual ao projeto original.

# DETALHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES

## Cadastro de Profissionais - Regras de Repasse

### Descrição:

Nova aba "Configurações Financeiras" no cadastro de profissionais Múltiplos tipos de repasse (percentual, valor fixo, hora, misto)

Regras por critério (tipo de atendimento, convênio, modalidade, horário) Histórico de alterações com vigência

Validação de conflitos

Complexidade: Média-Alta

Estimativa: 40 horas

FEITO

  - Gestão de Convênios   Descrição:

CRUD completo de convênios

Dados básicos (razão social, CNPJ, contato)

Configurações financeiras (tabela de valores, prazos) Parâmetros TISS/SADT

Anexos de contratos e tabelas Histórico de negociações

Complexidade: Alta

Estimativa: 50 horas

## Relatório de Contas a Pagar (Profissionais)

### Descrição:

Listagem de valores a pagar aos profissionais Filtros (período, profissional, status)

Cálculo automático baseado em regras de repasse Totalizadores

Ações (marcar como agendado, pagar, gerar recibo) Exportação PDF/Excel

Complexidade: Média-Alta

Estimativa: 35 horas

## Relatório de Contas a Receber

### Convênios Descrição:

Acompanhamento de faturamentos

Controle de lotes Gestão de envios

Previsão de recebimento

Conciliação bancária (importar XML) Exportação

Complexidade: Muito Alta

Estimativa: 55 horas

### Particulares

### Descrição:

Gestão de crédito com pacientes Métodos de pagamento

Histórico de pagamentos Lembretes automáticos Gestão de parcelas

Relatório de inadimplência Valor acordado por paciente Data de vencimento

Complexidade: Alta

Estimativa: 45 horas

## Relatório de Atendimentos Glosados

### Descrição:

Dashboard com indicadores de glosa Detalhamento por atendimento

Motivos e categorização Análise por convênio Processo de recurso Exportação

Complexidade: Alta

Estimativa: 40 horas

## Tela de Confirmação de Agendamento e Check-in

### Descrição:

### Tela operacional para recepção/secretaria confirmar presença do paciente, registrar check-in na chegada, controlar status do atendimento em tempo real e disparar efeitos automáticos (ex.: iniciar cobrança, descontar sessão do pacote, atualizar indicadores de faltas). Embasado no arquivo enviado em 10 de fevereiro 2026 por Gabriel Cosmo.

Confirmação de Agendamento Filtros avançados

Check-in

Controle de Atraso e No-Show

Complexidade: Muito Alta

Estimativa: 112 horas

## Taxa de Agendamento por Profissional

### Descrição:

Configuração de grade de atendimento Cálculo de taxa de ocupação

Relatórios visuais (cards, tabelas, gráficos) Integração com mapa de salas

Indicadores em tempo real

Complexidade: Alta

Estimativa: 50 horas

## Tipos de Compromisso e Bloqueios

### Tipos de Compromisso Descrição:

Atendimento clínico, reunião, supervisão, administrativo

Gestão de participantes Ocupação de sala opcional Cores e ícones diferenciados

Complexidade: Média

Estimativa: 25 horas

### Bloqueios de Agenda Descrição:

Bloqueios gerais (feriados, recessos) Bloqueios individuais (férias, faltas) Impacto na taxa de ocupação Interface de gestão

Complexidade: Média

Estimativa: 30 horas

## Cadastro de Procedimentos, Valores e Pacotes

### Descrição:

Cadastro de Procedimentos

Cadastro de Pacotes de Atendimento

Módulo para cadastro e gestão de procedimentos utilizados pela clínica, permitindo parametrização por convênios, valores particulares, especialidades e identificação visual, além da criação de pacotes de atendimento.

Complexidade: Média

Estimativa: 55 horas

## Mapa de Ocupação de Salas

### Descrição:

Visão diária por sala

Visão semanal (Kanban) Dashboard de ocupação Mapa das unidades

Indicadores em tempo real

Complexidade: Alta

Estimativa: 43 horas

## Gestão de Permissões (RBAC)

### Descrição:

Sistema completo de controle de permissões baseado em roles (perfis), permitindo criar perfis personalizados, gerenciar permissões granulares por módulo/funcionalidade e controlar acesso de usuários.

### Contexto:

Atualmente o sistema possui apenas 3 roles fixas (SUPER_ADMIN, ADMIN, USER) com verificação binária simples. Não há controle granular de permissões por funcionalidade.

### Funcionalidades Principais:

CRUD de Roles/Perfis personalizados Matriz de Permissões (recursos × ações) Gestão de usuários e atribuição de roles

Proteção granular de rotas (frontend e backend) Auditoria de alterações de permissões

Hook usePermissions() para verificações na UI

Componente <RequirePermission> para proteção de páginas

### Recursos Gerenciáveis:

Dashboard, Pacientes, Agenda, Atividades, Curriculums, Prontuários, Avaliações, Sessões, Relatórios, Profissionais, Salas, Procedimentos, Usuários, Configurações

### Ações por Recurso:

VIEW (Visualizar), CREATE (Criar), UPDATE (Editar), DELETE (Deletar), EXPORT (Exportar), APPROVE (Aprovar), MANAGE (Gerenciar)

Complexidade: Muito Alta

Estimativa: 140 horas

## Evolução de Atividades por Fases

### Descrição:

Sistema avançado de evolução de atividades por fases (Linha de Base, Intervenção, Manutenção, Generalização) com clonagem de atividades ao atribuir ao paciente, parametrização individual de critérios de evolução e cálculo automático de avanço entre fases.

### Problema Atual:

Quando altera atividade no plano do paciente, afeta a atividade global para todos Não há níveis de evolução estruturados

Não há critérios parametrizados de avanço

### Funcionalidades Principais:

- Clonagem de Atividades:

Criar cópia independente ao atribuir curriculum ao paciente Alterações na cópia NÃO afetam atividade original

Atividade original permanece como template

### Sistema de 4 Fases:

Linha de Base (avaliação inicial) Intervenção (ensino ativo) Manutenção (consolidação)

Generalização (aplicação em contextos variados) Cada atividade evolui individualmente

Evolução automática baseada em critérios

### Parametrização de Critérios por Fase:

Setor Sessão: mínimo tentativas corretas, total tentativas, sessões consecutivas Setor Alvos/Estímulos: para onde avançar se atingir/não atingir critério

Valores padrão configuráveis pelo terapeuta Critérios independentes para cada fase

### Cálculo Automático:

Registro de tentativas durante sessão (corretas, incorretas, independentes, com ajuda) Cálculo automático de % acerto

Verificação de critérios ao finalizar sessão

Evolução automática de fase quando atingir critérios Alertas visuais de evolução

### Painel de Evolução:

Nova página de acompanhamento por paciente/curriculum Visualização de todas as atividades e suas fases atuais Badges coloridos por fase

Edição de atividades clonadas

Alteração manual de fase (com confirmação) Histórico de evoluções

Complexidade: Muito Alta

Estimativa: 235 horas

# ESTIMATIVA DE TEMPO TOTAL

## Agrupamento por Módulos:

### Módulo	Funcionalidades	Horas

Módulo 14 Gestão de Convênios + Faturamento	106h Módulo 15 Controle Financeiro + Repasses + Contas a Pagar/Receber	130h Módulo 16 Tela de confirmação de Agendamento + Check-in + Glosas	154h Módulo 17 Inteligência de Agenda + Taxa Ocupação + Mapa Salas + Bloqueios 120h Módulo 18 Cadastro de Procedimentos, Valores e Pacotes 	70h

Módulo 19 Gestão de Permissões (RBAC)	140h

Módulo 20 Evolução de Atividades por Fases	235h

### TOTAL	7 Módulos Completos	955h

Breakdown Detalhado:

Gestão de Convênios: 50h → Módulo 14 parcial Regras de Repasse: 40h → Módulo 15 parcial Contas a Pagar: 35h → Módulo 15 parcial

Contas a Receber (Convênios): 55h → Módulo 15 parcial Contas a Receber (Particulares): 45h → Módulo 15 parcial Conciliação por Atendimento: 55h → Módulo 16 parcial Upload XML/TISS: 57h → Módulo 16 parcial

Cadastro de Procedimentos: 55h → Módulo 18

Gestão de Permissões (RBAC): 140h → Módulo 19 Evolução de Atividades por Fases: 235h → Módulo 20

Atendimentos Glosados: 40h → Módulo 16 parcial Taxa de Agendamento: 50h → Módulo 17 parcial Tipos de Compromisso: 25h → Módulo 17 parcial Bloqueios de Agenda: 30h → Módulo 17 parcial Mapa de Ocupação: 43h → Módulo 17 parcial

# ⚠ PREMISSAS E RISCOS

## Premissas:

  - Acesso à documentação TISS: Cliente fornecerá especificações TISS completas

  - Ambiente de testes: Cliente fornecerá acesso a ambiente de homologação dos convênios

  - APIs de terceiros: Cliente possui ou contratará APIs de WhatsApp e SMS

  - Aprovações rápidas: Ciclos de aprovação não superiores a 5 dias úteis

  - Disponibilidade: Stakeholders disponíveis para validações semanais

## Riscos Identificados:

### Risco	Probabilidade Impacto	Mitigação

Complexidade TISS maior que estimada Média	Alto	+10% de buffer nas horas

| Indisponibilidade de APIs externas | Baixa | Médio | Planejamento antecipado |
| --- | --- | --- | --- |
| Mudanças de escopo | Média | Alto | Processo de change request |
| Atrasos em aprovações | Média | Médio | Sprints com entregas parciais |

Documento preparado por: Daniel Moura e Equipe Caleidoscópio

Data: 09 de Fevereiro de 2026

Versão: 3.0 - ATUALIZADA

Referência: Escopo Técnico